### ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 сентября 2012 г.  №  955

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу «Юг России (2008–2013 годы)»

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу «Юг России (2008 - 2013 годы)», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 г. № 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 4, ст. 264; № 23, ст. 2713; 2009, № 7, ст. 833; 2010, № 32, ст. 4322; 2011, № 2, ст. 297; № 48, ст. 6925).

Председатель Правительства
Российской Федерации    Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 24 сентября 2012 г. №955

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в федеральную целевую программу

«Юг России (2008 - 2013 годы)»

1. В паспорте:

а) в позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова «Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации»;

б) в позиции, касающейся целей и задач Программы:

в абзаце первом слова «республик, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» заменить словами «субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»;

в абзаце четвертом слова «республик юга России» заменить словами «субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»;

в) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «132632,2», «36482» и «9633,5» заменить соответственно цифрами «146970,9», «50048,5» и «10405,7»;

г) в позиции, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности:

в абзацах первом, втором и пятом слово «республики» в соответствующем падеже заменить словами «субъекты Российской Федерации» в соответствующем падеже;

в абзаце седьмом слова «республик юга России» заменить словами «субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,»;

в абзаце восьмом:

слово «республик» заменить словами «субъектов Российской Федерации»;

слова «субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» заменить словами «субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,».

2. В разделе I:

а) абзац второй дополнить словами «, Ставропольском крае - 42,1»;

б) абзац четырнадцатый дополнить словами «, Ставропольском крае 
(104,9 процента)»;

в) абзац шестнадцатый дополнить предложениями следующего содержания: «В Ставропольском крае темп роста объемов сельскохозяйственной продукции в 2010 году составил 103,4 процента. В 2011 году рост объемов производства продукции растениеводства составил 120,2 процента, животноводства - 105,9 процента.»;

г) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«Численность экономически активного населения Ставропольского края в среднем за январь - декабрь 2011 г. составила 1373,3 тыс. человек. Преобладающая часть занятого населения (около 58 процентов) сосредоточена на предприятиях и в организациях края (732,9 тыс. человек), в том числе в крупных и средних организациях - 495,2 тыс. человек.

Уровень общей безработицы на конец декабря 2011 г., рассчитанный по методологии Международной организации труда, составил 5,9 процента. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец декабря 2011 г. составил 1,8 процента против 2 процентов в декабре 2010 г.

К концу декабря 2011 г. органами государственной службы занятости края был присвоен статус официального безработного 25,2 тыс. человек, что на 6,6 процента меньше, чем в декабре 2010 г.»;

д) абзац двадцать четвертый дополнить предложением следующего содержания: «В Ставропольском крае коэффициент естественного прироста населения на протяжении многих лет сохраняет отрицательную 
динамику (-0,6).»;

е) дополнить абзацем следующего содержания:

«В Ставропольском крае, на территории которого располагается особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды, имеющий значительный туристско-рекреационный потенциал, требуется проведение мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей.».

3. В разделе II:

а) предложение второе абзаца первого после слов «юга России» дополнить словами «и регионов Северного Кавказа»;

б) абзац восемнадцатый после слов «на юге России» дополнить словами «и на Северном Кавказе»;

в) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

«1) создание и развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов;»;

г) после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Важное значение для перспектив развития туристско-рекреационного комплекса имеет завершение строительства наиболее значимых объектов инфраструктуры особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод.»;

д) в абзаце тридцать первом предложение первое изложить в следующей редакции: «Средства федерального бюджета будут направлены на строительство дорог и линий электропередачи к горнолыжным курортам, систем водоснабжения и водоотведения - к предприятиям санаторно-курортного комплекса, а также объектов жизнеобеспечения.».

4. В разделе III:

а) в абзацах первом и четвертом слово «республик» заменить словами «субъектов Российской Федерации»;

б) в абзаце двадцатом слова «Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство здравоохранения Российской Федерации»;

в) после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания населения (мест) - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;».

5. В разделе IV:

а) в абзаце седьмом слово «республик» заменить словами «субъектов Российской Федерации»;

б) в подразделе 1:

в абзаце третьем цифры «50,3», «4,2» и «1,3» заменить соответственно цифрами «51,2», «5,2» и «1,2»;

в абзаце пятом цифры «1356,7» и «437,2» заменить соответственно цифрами «1752,6» и «485,1»;

в абзаце девятом цифры «365» и «104,3» заменить соответственно цифрами «183,9» и «24,9»;

в) в подразделе 2:

в абзаце третьем:

цифры «44,8», «7,6» и «2,4» заменить соответственно цифрами «51,8», «14,3» и «2,8»;

слова «республик юга России» заменить словами «субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»;

в абзаце четвертом цифры «6469,6», «902» и «327» заменить соответственно цифрами «7238», «1603,8» и «393,6»;

в абзаце восьмом цифры «618,1» и «163,5» заменить соответственно цифрами «553,1» и «140»;

в абзаце десятом цифры «2478,1» и «758,7» заменить соответственно цифрами «5053,4» и «983,3»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«На развитие туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края будет направлено 2205,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 2019 млн. рублей на мероприятия по модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод.»;

в абзаце тринадцатом цифры «74» заменить цифрами «25,8»;

в абзаце пятнадцатом цифры «12142,8», «1693,4» и «565,4» заменить соответственно цифрами «12536,2», «2138,1» и «514,1»;

в абзаце восемнадцатом цифры «12603,7», «1880,1» и «523,6» заменить соответственно цифрами «13686,2», «2881,9» и «604,3»;

г) в подразделе 3:

в абзаце первом цифры «4,86», «2,2» и «1,6» заменить соответственно цифрами «5,8», «3,7» и «1,1»;

в подразделе «Развитие сельскохозяйственного производства и рыбохозяйственного комплекса»:

в абзаце третьем цифры «16» заменить цифрами »13»;

в абзаце четвертом цифры «494,9», «410,5» и «84,4» заменить соответственно цифрами «465,9», «401,7» и «64,2»;

в подразделе «Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий»:

в абзаце первом цифры «600,6» и «200,7» заменить соответственно цифрами «1207,7» и «316,8»;

в абзаце втором цифры «162» заменить цифрами «43»;

в абзаце третьем цифры «390,2», «239», «72,4» и «95,8» заменить соответственно цифрами «415,2», «218,9», «125,5» и «60,7»;

в абзаце четвертом цифры «188» и «69,8» заменить соответственно цифрами «515,3» и «127,7»;

в абзаце пятом цифры «445,3», «111,5» и «35,2» заменить соответственно цифрами «816,5», «163,4» и «14,4»;

д)  в подразделе 4:

в абзаце первом цифры «14,8», «11,7» и «3,1» заменить соответственно цифрами «18,3», «15» и «3,3»;

абзац второй после слов «11 объектов здравоохранения на 1202 коек,» дополнить словами «1 объекта социального обслуживания населения на 210 мест,»;

в абзаце третьем слова «строительство пристройки 
к терапевтическому корпусу больницы в пос. Тульском (Майкопский район) и» исключить;

в абзаце шестом цифры «339,9» заменить цифрами «335,7»;

в абзаце девятом цифры «5105,9», «4365,8» и «740,1» заменить соответственно цифрами «5516», «4795,1» и «720,9»;

в абзаце десятом цифры «8283», «6874,1» и «1408,9» заменить соответственно цифрами «10205,5», «8514,5» и «1691»;

в предложении третьем абзаца одиннадцатого слова «многопрофильной больницы в г. Магасе и» исключить;

в абзаце тринадцатом цифры «777,3» и «320,4» заменить соответственно цифрами «1219,7» и «302,7»;

в абзаце шестнадцатом цифры «1498,3» и «523,1» заменить соответственно цифрами «1615,9» и «355,7»;

в абзаце семнадцатом слова «республиканских клинической 
и детской больниц» заменить словами «республиканской клинической больницы»;

в абзаце девятнадцатом цифры «358,3» и «130,5» заменить соответственно цифрами «753,5» и «211,5»;

в абзаце двадцать третьем цифры «1054,9» и «282,1» заменить соответственно цифрами «1709,8» и «336,8»;

е) в подразделе 5:

в абзаце втором цифры «7,3», «5,2» и «1,9» заменить соответственно цифрами «8,3», «6,3» и «2»;

в абзаце четвертом цифры «945,5» и «299,4» заменить соответственно цифрами «1106,2» и «288,9»;

в абзаце шестом цифры «975,4» и «389,5» заменить соответственно цифрами «1183,3» и «437,9»;

в абзаце восьмом цифры «817,7» и «251,7» заменить соответственно цифрами «989» и «285,9»;

в абзаце двенадцатом цифры «276,2» и «178,6» заменить соответственно цифрами «331,7» и «142,8»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1173,2» и «413,9» заменить соответственно цифрами «1400,2» и «441,3»;

в абзаце семнадцатом цифры «1050,1» и «318,2» заменить соответственно цифрами «1328,6» и «395,7»;

ж) дополнить подразделом 7 следующего содержания:

«7. Мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации -Кавказских Минеральных Вод

Главная функция Кавказских Минеральных Вод в хозяйственном комплексе Российской Федерации состоит в производстве услуг лечебного и рекреационного характера.

Мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод являются начальным этапом формирования долговременной и последовательной государственной инвестиционной политики по созданию современного высокоэффективного и конкурентоспособного курортно-туристического комплекса международного уровня, а также сохранения и рационального использования природных лечебных ресурсов - базовой основы функционирования федерального курортного региона.

Общий объем финансирования в рамках Программы мероприятий по снятию инфраструктурных ограничений развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод составляет 2205,3 млн. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 2019 млн. рублей, средства бюджета Ставропольского края - 186,3 млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края будет профинансировано строительство первого и третьего пусковых комплексов второй нитки канализационного коллектора Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск, расширение очистных сооружений канализации с  доочисткой и строительство резервуара на 10 тыс. куб. метров в  г. Минеральные Воды, завершение строительства путеводной развязки на 61 километре железной дороги Минеральные Воды - Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги, а также водовода от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске.».

6. В абзаце первом раздела V цифры «132632,2», «36482» и «9633,5» заменить соответственно цифрами «146970,9», «50048,5» и «10405,7».

7. В разделе VI:

а) в абзаце седьмом слова «Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство здравоохранения Российской Федерации»;

б) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«по объектам социального обслуживания населения - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;»;

в) абзац сорок третий после слов «Государственные заказчики» дополнить словами «по согласованию с государственным заказчиком - координатором».

8. Приложения № 1 и 2 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к федеральной целевой программе

- «Юг России (2008 - 2013 годы)»

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 24 сентября 2012 г. №  955)

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

- целевых показателей и индикаторов эффективности реализации

- федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2013 годы)»

| - Индикаторы и показатели | - Единица измерения | - Базовые данные (2006 год) | - Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2008 год - (факт) | - 2009 год - (факт) | - 2010 год - (факт) | - 2011 год - (факт) | - 2012 год | - 2013 год |
| 1. Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) | - рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 4707,5 | - 7986,3 | - 10467,8 | - 12246,4 | - 14311,8 | - 16164,2 | - 18330,2 |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 6260,7 | - 10962 | - 13805,6 | - 15564,8 | - 18280,1 | - 16715 | 16882,1 |
| - Республика Ингушетия | - -»- | - 3002,4 | - 5594,3 | - 6399,8 | - 9606,7 | - 11825,8 | - 12381,7 | - 12997 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - рублей | - 5080,1 | - 8589,3 | - 9581,8 | - 11213,7 | - 12444,1 | - 13877,6 | - 15412,7 |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 3521,1 | - 5651,2 | - 7097,1 | - 7539,8 | - 8449,3 | - 7994 | - 8074 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 5534,2 | - 8676,1 | - 10146,9 | - 10444,9 | - 11258,9 | - 11842 | - 11960,5 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - 6027,3 | - 9980,1 | - 10095,7 | - 13225,9 | - 15792,2 | - 17351,8 | - 19254,3 |
| Ставропольский край | - -»- | - - | - - | - - | - - | - 14106,6 | - 15412,4 | - 17474,3 |
| 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | - рублей в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | -»- | - 6414,4 | - 10096,9 | - 11547,6 | - 12787,4 | - 14344,9 | - 15277 | - 16041 |
| - Республика Дагестан | - рублей в месяц | - 4530 | - 7595,1 | - 9125,3 | - 10243,5 | - 11235,8 | - 11039,2 | - 13215,5 |
| - Республика Ингушетия | -»- | - 6432 | - 8913,8 | - 10957,6 | - 12855,3 | - 14513,2 | - 15749,6 | - 18743 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | -»- | - 5851,4 | - 9033,9 | - 10777,4 | - 11663,2 | - 13011,5 | - 15138 | - 16713 |
| - Республика Калмыкия | -»- | - 5562,2 | - 9083,1 | - 10848,7 | - 11601 | - 12559,1 | - 14239,4 | - 15271,7 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | -»- | - 5870,9 | - 9383,6 | - 10477,1 | - 11345,6 | - 12446,9 | - 13858,8 | - 15000 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | -»- | - 5918,4 | - 9150,9 | - 10831,5 | - 11817,6 | - 13376 | - 14905,4 | - 16689,4 |
| Ставропольский край | - -»- | - - | - - | - - | - - | - 15588,7 | - 19413,4 | - 21548,9 |
| 3. Объем валового регионального продукта1 | - млрд. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 21,1 | - 36,1 | - 41,5 | - 46,2 | - - | - 59,08 | - 66,07 |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 124,2 | - 216,2 | - 257,8 | - 285,3 | - - | - 313,3 | - 319,5 |
| - Республика Ингушетия | - -»- | - 9 | - 19,2 | - 19 | - 21,5 | - - | - 26,5 | - 29,7 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - -»- | - 43,3 | - 58,1 | - 65,7 | - 76,1 | - - | - 94,9 | - 105,5 |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 12,8 | - 20,8 | - 23,9 | - 24,3 | - - | - 26,8 | - 27,1 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 23,3 | - 35,7 | - 38,6 | - 43,3 | - - | - 46,1 | - 46,6 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - млрд. рублей | - 43,3 | - 57,7 | - 64,1 | - 74,8 | - - | - 101,3 | - 111,3 |
| Ставропольский край | - -»- | - - | - - | - - | - - | - - | - 420,8 | - 488,5 |
| 4. Прирост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами2 | - млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 8868,2 | - 7053,1 | - 6692,6 | - 10084,3 | - 13064,8 | - 22676,3 | - 25358,7 |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 19298,2 | - 8234,9 | - 14163,5 | - 13770,1 | - 19327,9 | - 22062,9 | - 28208,3 |
| - Республика Ингушетия | - -»- | - 1239,2 | - 25,3 | - 262,7 | - 972,5 | - 1243,2 | - 1530,1 | - 3439,2 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - млн. рублей | - 13371,3 | - 8463,1 | - 11564,5 | - 16929,7 | - 24086,1 | - 27799,1 | - 31666,6 |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 2704,1 | - 34,1 | - 798,2 | - 1649,4 | - 1605,8 | - 1964,3 | - 2935,8 |
| 5. Прирост объема производства скота и птицы на убой (в убойном весе)3 | - тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 21,4 | - 6,4 | - 11,6 | - 17,3 | - 23,8 | - 0,54 | - 0,44 |
| 6. Доходы консолидированного бюджета на душу населения5 | - тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 12,9 | - 24,3 | - 27,9 | - 28,5 | - 30,3 | - 29,5 | - 27,9 |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 10,2 | - 19,4 | - 22,3 | - 21,4 | - 24,4 | - 23,5 | - 24 |
| - Республика Ингушетия | - тыс. рублей | - 13,1 | - 25 | - 36 | - 37,9 | - 41,1 | - 30,4 | - 30,7 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - -»- | - 12,4 | - 21,2 | - 26,2 | - 26,2 | - 29 | - 25,7 | - 26 |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 15,9 | - 29,8 | - 32,7 | - 32 | - 33 | - 33,4 | - 33,7 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 14,6 | - 24,9 | - 25,8 | - 28,9 | - 31,8 | - 33 | - 33,3 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - 16,3 | - 28,8 | - 24 | - 25 | - 28 | - 29,1 | - 30,5 |
| 7. Объем инвестиций в основной капитал | - млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 4087,7 | - 13275,1 | - 15873,7 | - 14035,8 | - 16708 | - 18600 | - 20600 |
| - Республика Дагестан | - млн. рублей | - 39584,2 | - 86937,8 | - 102188,9 | - 120653,4 | - 134927,4 | - 117311,5 | - 118484,6 |
| - Республика Ингушетия | - -»- | - 3369,7 | - 3950,7 | - 6523,4 | - 7452,4 | - 4465,8 | - 6545,1 | - 6643,8 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - -»- | - 6443 | - 15889,1 | - 17514,1 | - 20958,2 | - 17653,6 | - 12327,9 | - 12451,2 |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 3750,6 | - 7949,6 | - 8105,7 | - 6970,5 | - 9268,5 | - 7950,8 | - 8030 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 7987,9 | - 11000,7 | - 10145,3 | - 9140 | - 14001,2 | - 15460 | - 17350 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - 6912,4 | - 17032,4 | - 13926,6 | - 16203,9 | - 21104,2 | - 24229,3 | - 27662 |
| - Ставропольский край | - -»- | - - | - - | - - | - - | - 106664,1 | - 126717 | - 152141,4 |
| - 8. Уровень безработицы | - процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 13,7 | - 7,7 | - 7,9 | - 9,2 | - 8,4 | - 8,4 | - 8,4 |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 22,3 | - 13,4 | - 13,2 | - 14,8 | - 12,8 | - 12,9 | - 12,8 |
| - Республика Ингушетия | - -»- | - 58,5 | - 55 | - 52,9 | - 49,7 | - 48,8 | - 20 | - 19,8 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - -»- | - 20,7 | - 18,3 | - 14,4 | - 12,7 | - 10,8 | - 12,3 | - 12,1 |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 16,7 | - 16 | - 16,6 | - 15 | - 14,2 | - 13,6 | - 13,5 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 19,4 | - 16 | - 12,2 | - 10,3 | - 9,6 | - 9,5 | - 9,3 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - процентов | - 8,5 | - 10,1 | - 10,6 | - 9,8 | - 8,4 | - 7,6 | - 7,5 |
| Ставропольский край | - -»- | - - | - - | - - | - - | - 6 | - 5,9 | - 5,8 |
| 9. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | - процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 32,9 | - 24,2 | - 18,6 | - 16,1 | - 14,6 | - 14,5 | - 14,4 |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 14,9 | - 10,6 | - 9,1 | - 8,9 | - 8,3 | - 8,9 | - 8,8 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - -»- | - 22,2 | - 16,1 | - 16,3 | - 15,8 | - 15,6 | - 15,5 | - 15,3 |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 47,2 | - 38,5 | - 35,4 | - 37,3 | - 38,1 | - 14,7 | - 14,6 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - процентов | - 20,8 | - 17,2 | - 16,1 | - 18,7 | - 19,9 | - 19,5 | - 19 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - 16,3 | - 11,9 | - 13,7 | - 10,4 | - 9,5 | - 9,5 | - 9,4 |
| Ставропольский край | - -»- | - - | - - | - - | - - | - 19,1 | - 17,8 | - 17,4 |
| 10. Количество отдыхающих | - тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 12 | - 202 | - 196 | - 240 | - 256 | - 250 | - 250 |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 36 | - 57 | - 212 | - 219,2 | - 226 | - 223 | - 229 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - -»- | - 380 | - 113 | - 173,3 | - 158 | - 101,2 | - 195,5 | - 241,4 |
| - Республика Калмыкия | - тыс. человек | - 111,5 | - 145 | - 151 | - 193,2 | - 156 | - 178 | - 170 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 112 | - 53,3 | - 430 | - 385 | - 421,1 | - 450 | - 486 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - 56 | - 98 | - 81,2 | - 98,2 | - 114 | - 136 | - 175,1 |
| 11. Строительство и реконструкция больничных учреждений | - коек |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - - | - - | - 150 | - 150 | - 100 | - - | - - |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 81 | - 205 | - 390 | - - | - 150 | - 80 | - 80 |
| - Республика Ингушетия | - -»- | - 41 | - - | - - | - - | - 50 | - - | - - |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - коек | - - | - 260 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - - | - - | - - | - - | - 60 | - - | - 40 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - - | - - | - - | - 300 | - - | - - | - 250 |
| 12. Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений | - уч. мест |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - - | - 292 | - 806 | - - | - - | - 1325 | - - |
| - Республика Дагестан | - -»- | - 1263 | - 4194 | - 5944 | - 3082 | - 2186 | - - | - - |
| - Республика Ингушетия | - -»- | - - | - - | - 1884 | - 540 | - - | - 540 | - - |
| - Республика Калмыкия | - уч. мест | - - | - 704 | - 60 | - - | - - | - - | - - |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 120 | - - | - - | - 190 | - - | - 264 | - - |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - 320 | - - | - 720 | - - | - - | - 500 | - 820 |
| 13. Строительство газопроводов | - км |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - 78,5 | - 81 | - 78,4 | - 62,3 | - 146,5 | - - | - - |
| - Республика Калмыкия | - -»- | - 131,4 | - 91,8 | - 65,6 | - 83,8 | - 30 | - - | - - |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - 45,1 | - 21,1 | - 10,9 | - 42 | - 40,8 | - - | - 12,5 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - км | - 54,6 | - 37,1 | - 25,5 | - 71,8 | - 37,7 | - 17,4 | - - |
| - 14. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - км | - - | - 8,9 | - 32 | - 1,8 | - 13,7 | - 31 | - - |
|  | - тыс. - м3/сутки | - - | - - | - 1,6 | - 2,2 | - 1 | - 1,6 | - - |
| - Республика Дагестан | - км | - 34,4 | - 79,2 | - 42 | - 12,4 | - 20,4 | - - | - - |
|  | - тыс. - м3/сутки | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Республика Ингушетия | - км | - 10 | - - | - 6,3 | - 21,1 | - 8,4 | - - | - - |
|  | - тыс. - м3/сутки | - 25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - км | - 8,9 | - 67,1 | - 30,3 | - 64,2 | - 38,9 | - - | - - |
|  | - тыс. м3/сутки | - 0,9 | - 31,7 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Республика Калмыкия | - км | - 69,5 | - 7,5 | - 37,4 | - 41,6 | - 16,8 | - - | - - |
|  | - тыс. - м3/сутки | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - км | - 3,9 | - - | - 15,7 | - 35 | - - | - - | - 82,2 |
|  | - тыс. - м3/сутки | - - | - - | - 2,2 | - 15,6 | - - | - - | - - |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - км | - - | - 22,2 | - - | - 43,9 | - 62,6 | - 60 | - 38,2 |
|  | - тыс. - м3/сутки | - - | - - | - - | - 0,2 | - - | - - | - - |
| - Ставропольский край | - км | - - | - - | - - | - - | - 70 | - 85 | - 92 |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - - | - - | - 38,6 | - 21 | - 47 |
| 15. Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - км | - - | - 2 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Республика Дагестан | - км | - 2 | - 5,8 | - 2,5 | - 10 | - 0,9 | - - | - - |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - - | - 120 | - - | - - | - - |
| - Республика Ингушетия | - км | - - | - - | - 12 | - 3,4 | - - | - - | - - |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - 33,2 | - - | - - | - - | - - |
| - Республика Калмыкия | - км | - - | - - | - - | - 0,8 | - - | - - | - - |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - км | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 43,8 |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - км | - 0,9 | - 0,5 | - 0,3 | - 40,6 | - - | - 5,99 | - - |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - - | - 20 | - - | - - | - - |
| - Ставропольский край | - км | - - | - - | - - | - - | - 6,2 | - 18,3 | - 9,8 |
|  | - тыс. м3/сутки | - - | - - | - - | - - | - 0,2 | - 0,4 | - 0,6 |
| 16. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения | - км |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Адыгея | - -»- | - - | - 2 | - 1,1 | - - | - - | - - | - 3,6 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | - -»- | - 6,5 | - 49,8 | - 111,5 | - 47,7 | - 9,7 | - 19,9 | - - |
| - Карачаево-Черкесская Республика | - -»- | - - | - 7,1 | - - | - 8,4 | - 10,1 | - - | - - |
| - Республика Северная Осетия - Алания | - -»- | - - | - - | - - | - 12,7 | - - | - - | - - |
| - 17. Строительство и реконструкция учреждений социального обслуживания населения6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Дагестан | - мест | - - | - - | - - | - - | - - | - 210 | - - |

- __________________

1  В соответствии с Федеральным планом статистических работ срок утверждения расчетов валового регионального продукта за 2011 год - февраль 2013 года.

2  По сумме данных фактических видов экономической деятельности «Доля полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производственное распределение электроэнергии, газа и воды» в сравнении с базовым годом (в ценах соответствующих лет).

3 По сравнению с базовым (2006) годом.

4 Снижение объемов прироста производства скота и птицы на убой (в убойном весе) по Республике Адыгея в 2012 - 2013 годах обусловлен тем, что удельный вес закрытого акционерного общества «Майкопский птицекомбинат», прекратившего производственную деятельность на территории республики, в производстве скота и птицы на убой в предшествующие периоды составлял более 98 процентов.

5 Расчет произведен с использованием данных Казначейства России.

6 Росстат данными не располагает.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к федеральной целевой программе

«Юг России (2008 - 2013 годы)»

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 24 сентября 2012 г. №  955)

Предельные (прогнозные) объемы финансирования

федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2013 годы)»

по источникам финансирования и видам расходов

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источники и направления финансирования | 2008 - 2013 годы - всего | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. Федеральный бюджет капитальные вложения - всего | 50048,5 | 9000 | 6847,4 | 4300 | 10388,8 | 12910,2 | 6602,1 |
| бюджетные инвестиции | 5536,8 | 423,8 | 301,5 | 57,9 | 3195,4 | 1558,2 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея | 67 | 33 | 34 | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 4631,4 | - | - | - | 3133,2 | 1498,2 | - |
| Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | 771,4 | 323,8 | 267,5 | 57,9 | 62,2 | 60 | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 38 | 38 | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 29 | 29 | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | - | - | - | - | - | - |
| субсидии | 44511,7 | 8576,2 | 6545,9 | 4242,1 | 7193,4 | 11352 | 6602,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея | 3889,6 | 1018,9 | 812,9 | 406,1 | 370,8 | 750,1 | 530,8 |
| Республика Дагестан | 13205,2 | 1897 | 977,9 | 799,3 | 4439,1 | 3432,2 | 1659,7 |
| Республика Ингушетия | 3935,4 | 977,2 | 873 | 481,8 | 312,4 | 792,7 | 498,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6382 | 1305 | 700,2 | 603,6 | 706 | 1542,6 | 1524,6 |
| Республика Калмыкия | 2992,9 | 1128,2 | 875,8 | 229,2 | 144,8 | 363 | 251,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4943,4 | 1005,6 | 953,2 | 543,7 | 690,7 | 922 | 828,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 7144,2 | 1244,3 | 1352,9 | 1178,4 | 529,6 | 1530,4 | 1308,6 |
| Ставропольский край | 2019 | - | - | - | - | 2019 | - |
| 2. Бюджеты субъектов Российской Федерации (капитальные вложения) - всего | 10586 | 2174,1 | 1798,9 | 1156,3 | 1524,9 | 2481,4 | 1445,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея | 1087,6 | 272,5 | 267,4 | 136,3 | 82,2 | 221,7 | 107,5 |
| Республика Дагестан | 3006,6 | 479,3 | 428,6 | 232,3 | 683,1 | 829,5 | 353,8 |
| Республика Ингушетия | 981,9 | 222,7 | 194,9 | 101,4 | 77,4 | 237,4 | 148,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1272,7 | 402 | 123,2 | 173,2 | 110,4 | 246,2 | 217,7 |
| Республика Калмыкия | 1132,8 | 387,6 | 325,8 | 86,6 | 60,5 | 137,5 | 134,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1316,8 | 150,4 | 171,5 | 207,9 | 389,4 | 215,3 | 182,3 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1596,4 | 259,6 | 287,5 | 218,6 | 121,9 | 407,5 | 301,3 |
| Ставропольский край | 186,3 | - | - | - | - | 186,3 | - |
| 3. Внебюджетные источники (капитальные вложения) - всего | 86516,7 | 11104,1 | 10485,6 | 10668,7 | 19904,3 | 18306,9 | 16047,1 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея | 7170,6 | 889 | 873,9 | 736,9 | 1518,7 | 1773,4 | 1378,7 |
| Республика Дагестан | 23689 | 3977,1 | 3536,2 | 4296 | 4025,9 | 3449,9 | 4403,9 |
| Республика Ингушетия | 11181,2 | 1116 | 764,5 | 1135 | 3155 | 3154,6 | 1856,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8815,9 | 2247 | 1394,7 | 816,1 | 1351,6 | 1283,3 | 1723,2 |
| Республика Калмыкия | 11710,1 | 2095 | 2366,7 | 853,4 | 2132,7 | 2042,7 | 2219,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 10084 | 780 | 602,8 | 1201 | 2928 | 2703 | 1869,2 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 13865,9 | - | 946,8 | 1630,3 | 4792,4 | 3900 | 2596,4 |
| Всего | 147146,3 | 22278,2 | 19131,9 | 16125 | 31818 | 33698,5 | 24094,7». |

9. В Правилах распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России (2008 - 2013 годы)», предусмотренных приложением № 3 к указанной Программе:

а) приложения № 1 и 2 изложить в следующей редакции:

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам распределения

и предоставления из федерального

бюджета субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Южного

и Северо-Кавказского федеральных

округов, на софинансирование

мероприятий, предусмотренных

федеральной целевой программой

«Юг России (2008 - 2013 годы)»

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 24 сентября 2012 г. №  955)

Доли субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по направлениям социально-экономического развития

в общем объеме субсидий

| Государственные заказчики Программы | Срок реализации | Доля субъекта Российской Федерации в общем объеме субсидий |
| --- | --- | --- |
| I. Республика Адыгея |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики |  |  |
| Минрегион России | 2012 год | 0,07681 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |
| Ростуризм | 2008 год | 0,06252 |
|  | 2012 год | 0,09395 |
| Росавтодор | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 0,0374 |
|  | 2010 год | 0,04941 |
|  | 2011 год | 0,03993 |
|  | 2012 год | 0,03619 |
|  | 2013 год | 0,06794 |
| Минэнерго России | 2008 год | 0,05911 |
|  | 2009 год | 0,07025 |
|  | 2010 год | 0,06446 |
|  | 2011 год | 0,08153 |
|  | 2012 год | 0,01448 |
|  | 2013 год | 0,092181 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий |  |  |
| Минрегион России | 2009 год | 0,13682 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях |  |  |
| Минздрав России | 2009 год | 0,04322 |
|  | 2010 год | 0,08386 |
| Минобрнауки России | 2008 год | 0,05095 |
|  | 2009 год | 0,04399 |
|  | 2010 год | 0,0292 |
|  | 2011 год | 0,04019 |
| Минрегион России | 2008 год | 0,02514 |
|  | 2009 год | 0,04985 |
|  | 2010 год | 0,02814 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,24601 |
|  | 2009 год | 0,19778 |
|  | 2010 год | 0,03891 |
|  | 2011 год | 0,09942 |
|  | 2012 год | 0,18697 |
|  | 2013 год | 0,13186 |
| II. Республика Дагестан |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,10788 |
|  | 2009 год | 0,1322 |
|  | 2010 год | 0,18011 |
|  | 2011 год | 0,45687 |
|  | 2012 год | 0,42098 |
|  | 2013 год | 0,05864 |
| Минэнерго России | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 0,01252 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 0,31179 |
|  | 2012 год | 0,15639 |
|  | 2013 год | 0,35392 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,04369 |
|  | 2009 год | 0,02137 |
|  | 2010 год | 0,03611 |
|  | 2011 год | 0,0802 |
|  | 2012 год | 0,08876 |
| Ростуризм | 2008 год | 0,04647 |
|  | 2009 год | 0,01047 |
|  | 2010 год | 0,05001 |
|  | 2011 год | 0,11275 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,24164 |
|  | 2009 год | 0,11321 |
|  | 2010 год | 0,16783 |
|  | 2011 год | 0,41394 |
|  | 2012 год | 0,45205 |
|  | 2013 год | 0,40196 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях |  |  |
| Минздрав России | 2008 год | 0,1322 |
|  | 2009 год | 0,08552 |
|  | 2010 год | 0,05593 |
|  | 2011 год | 0,083 |
|  | 2012 год | 0,2447 |
|  | 2013 год | 0,255 |
| Минтруд России | 2012 год | 0,02439 |
| Минобрнауки России | 2008 год | 0,08773 |
|  | 2009 год | 0,06093 |
|  | 2010 год | 0,12973 |
|  | 2011 год | 0,0878 |
|  | 2012 год | 0,14876 |
|  | 2013 год | 0,0714 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,01336 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | 0,01259 |
|  | 2011 год | 0,00248 |
|  | 2012 год | 0,00258 |
|  | 2013 год | 0,00637 |
| Минрегион России | 2008 год | 0,17932 |
|  | 2009 год | 0,15521 |
|  | 2010 год | 0,11862 |
|  | 2011 год | 0,68868 |
|  | 2012 год | 0,24287 |
|  | 2013 год | 0,18803 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,13763 |
|  | 2009 год | 0,09321 |
|  | 2010 год | 0,18015 |
|  | 2011 год | 0,162 |
|  | 2012 год | 0,31516 |
|  | 2013 год | 0,197 |
| III. Республика Ингушетия |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,47581 |
|  | 2009 год | 0,53479 |
|  | 2010 год | 0,334 |
|  | 2011 год | 0,17397 |
|  | 2012 год | 0,37255 |
|  | 2013 год | 0,35548 |
| 2. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях |  |  |
| Минздрав России | 2008 год | 0,06441 |
|  | 2009 год | 0,06621 |
|  | 2010 год | 0,11981 |
|  | 2011 год | 0,01982 |
|  | 2012 год | 0,07125 |
|  | 2013 год | 0,0388 |
| Минобрнауки России | 2009 год | 0,01326 |
|  | 2010 год | 0,09118 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 0,03426 |
|  | 2013 год | 0,07112 |
| 3. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,1914 |
|  | 2009 год | 0,14383 |
|  | 2010 год | 0,03603 |
|  | 2011 год | 0,04246 |
|  | 2012 год | 0,10044 |
|  | 2013 год | 0,11466 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,04865 |
|  | 2009 год | 0,1399 |
| IV. Кабардино-Балкарская Республика |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики |  |  |
| Минэнерго России | 2008 год | 0,30661 |
|  | 2009 год | 0,2509 |
|  | 2010 год | 0,29338 |
|  | 2011 год | 0,28171 |
|  | 2012 год | 0,03872 |
|  | 2013 год | 0,16015 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |
| Ростуризм | 2008 год | 0,07349 |
| Минрегион России | 2008 год | 0,19662 |
|  | 2009 год | 0,0374 |
|  | 2010 год | 0,11952 |
|  | 2011 год | 0,22146 |
|  | 2012 год | 0,22219 |
|  | 2013 год | 0,39739 |
| Росавтодор | 2008 год | 0,10129 |
|  | 2009 год | 0,24034 |
|  | 2010 год | 0,15551 |
|  | 2011 год | 0,08684 |
|  | 2012 год | 0,08367 |
|  | 2013 год | 0,12932 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,12957 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях |  |  |
| Минздрав России | 2011 год | 0,02948 |
|  | 2012 год | 0,01865 |
| V. Республика Калмыкия |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,1097 |
|  | 2009 год | 0,04217 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 0,02787 |
|  | 2012 год | 0,10997 |
|  | 2013 год | 0,07178 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |
| Ростуризм | 2008 год | 0,00794 |
|  | 2009 год | 0,01234 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий |  |  |
| Минэнерго России | 2008 год | 0,24618 |
|  | 2009 год | 0,21972 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 0,07445 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,03757 |
|  | 2009 год | 0,02119 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 0,08788 |
|  | 2012 год | 0,01417 |
|  | 2013 год | 0,06438 |
| Росрыболовство | 2008 год | 0,07126 |
|  | 2009 год | 0,05366 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 0,09455 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях |  |  |
| Минздрав России | 2008 год | 0,15643 |
|  | 2009 год | 0,20032 |
|  | 2010 год | 0,13719 |
|  | 2011 год | 0,00694 |
|  | 2013 год | 0,01542 |
| Минобрнауки России | 2008 год | 0,04961 |
|  | 2009 год | 0,07487 |
| Минрегион России | 2008 год | 0,01343 |
|  | 2009 год | 0,00353 |
|  | 2010 год | 0,01562 |
|  | 2011 год | 0,00694 |
|  | 2012 год | 0,01948 |
|  | 2013 год | 0,02511 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,02048 |
|  | 2009 год | 0,0021 |
|  | 2010 год | 0,02882 |
|  | 2011 год | 0,01358 |
|  | 2012 год | 0,06607 |
|  | 2013 год | 0,07287 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,05211 |
|  | 2009 год | 0,02142 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 0,01479 |
| VI. Карачаево-Черкесская Республика |  |  |
| 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,03496 |
|  | 2009 год | 0,06475 |
|  | 2010 год | 0,00861 |
| Росавтодор | 2008 год | 0,05164 |
|  | 2009 год | 0,04861 |
|  | 2010 год | 0,07384 |
| Минэнерго России | 2008 год | 0,12099 |
|  | 2009 год | 0,18377 |
|  | 2010 год | 0,1108 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 0,05155 |
|  | 2013 год | 0,06962 |
| Ростуризм | 2008 год | 0,02971 |
|  | 2009 год | 0,02425 |
|  | 2010 год | 0,02552 |
|  | 2011 год | 0,04425 |
|  | 2012 год | 0,02536 |
|  | 2013 год | 0,0077 |
| 2. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий |  |  |
| Минэнерго России | 2008 год | 0,02721 |
|  | 2009 год | 0,02455 |
|  | 2010 год | 0,08227 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 0,08333 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,09329 |
|  | 2009 год | 0,09725 |
|  | 2010 год | 0,11107 |
|  | 2011 год | 0,06947 |
|  | 2012 год | 0,20649 |
|  | 2013 год | 0,16551 |
| 3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях |  |  |
| Минздрав России | 2008 год | 0,02039 |
|  | 2009 год | 0,02202 |
|  | 2010 год | 0,0171 |
|  | 2011 год | 0,01264 |
|  | 2012 год | 0,04664 |
|  | 2013 год | 0,0776 |
| Минобрнауки России | 2009 год | 0,02033 |
|  | 2010 год | 0,033 |
|  | 2011 год | 0,01226 |
|  | 2012 год | 0,02899 |
|  | 2013 год | 0,04739 |
| 4. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,15056 |
|  | 2009 год | 0,14768 |
|  | 2010 год | 0,14532 |
|  | 2011 год | 0,52143 |
|  | 2012 год | 0,13933 |
|  | 2013 год | 0,15615 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,01408 |
|  | 2009 год | 0,00385 |
|  | 2010 год | 0,00367 |
|  | 2011 год | 0,0156 |
|  | 2012 год | 0,01252 |
|  | 2013 год | 0,05315 |
| VII. Республика Северная Осетия - Алания |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 0,02741 |
|  | 2010 год | 0,19252 |
|  | 2011 год | 0,02796 |
|  | 2012 год | 0,02786 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |
| Ростуризм | 2009 год | 0,03387 |
|  | 2010 год | 0,04556 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 0,01407 |
| Минэнерго России | 2008 год | 0,03972 |
|  | 2009 год | 0,08697 |
|  | 2010 год | 0,07746 |
|  | 2011 год | 0,10155 |
|  | 2012 год | 0,02123 |
|  | 2013 год | 0,09295 |
| Росавтодор | 2008 год | 0,12449 |
|  | 2009 год | 0,12821 |
|  | 2010 год | 0,1832 |
|  | 2011 год | 0,20774 |
|  | 2012 год | 0,11068 |
|  | 2013 год | 0,10562 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,00735 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий |  |  |
| Минэнерго России | 2008 год | 0,02954 |
|  | 2009 год | 0,11831 |
|  | 2010 год | 0,17483 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,12374 |
|  | 2009 год | 0,21529 |
|  | 2010 год | 0,46401 |
|  | 2011 год | 0,30364 |
|  | 2012 год | 0,25151 |
|  | 2013 год | 0,20031 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях |  |  |
| Минздрав России | 2008 год | 0,04761 |
|  | 2009 год | 0,0333 |
|  | 2010 год | 0,033 |
|  | 2011 год | 0,00867 |
|  | 2012 год | 0,03516 |
|  | 2013 год | 0,04434 |
| Минобрнауки России | 2008 год | 0,12004 |
|  | 2009 год | 0,12743 |
|  | 2010 год | 0,09505 |
|  | 2011 год | 0,00111 |
|  | 2012 год | 0,06677 |
|  | 2013 год | 0,17478 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения |  |  |
| Минрегион России | 2008 год | 0,09019 |
|  | 2009 год | 0,20792 |
|  | 2010 год | 0,46286 |
|  | 2011 год | 0,13071 |
|  | 2012 год | 0,17948 |
|  | 2013 год | 0,27429 |
| Минсельхоз России | 2008 год | 0,04891 |
|  | 2009 год | 0,04232 |
|  | 2010 год | 0,10424 |
| VIII. Ставропольский край |  |  |
| 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса |  |  |
| Минрегион России | 2012 год | 0,42867 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам распределения

и предоставления из федерального

бюджета субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Южного

и Северо-Кавказского федеральных

округов, на софинансирование

мероприятий, предусмотренных

федеральной целевой программой

«Юг России (2008 - 2013 годы)»

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 24 сентября 2012 г. №  955)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

представляемых органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации форм отчетов об исполнении условий

соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности

1. Форма С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденная приказом Росстата от 14 августа 2008 г. № 189 (представляется ежемесячно, 3-го числа, годовая отчетность - 1 февраля).

2. Форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», утвержденная приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (представляется ежемесячно, до 10-го числа).

3. Форма 1-ФП «Сведения об использовании средств из бюджетных 
и внебюджетных источников финансирования на выполнение государственных и федеральных целевых программ», утвержденная приказом Росстата от 30 июня 2011 г. № 299 (представляется 

ежеквартально, за 15 дней до срока сдачи отчета главным распорядителем средств федерального бюджета, установленного Росстатом).

4. Форма 1-ФП (индикаторы) «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях реализации государственных и федеральных целевых программ (подпрограмм)», утвержденная приказом Росстата от 30 июня 2011 г. № 299 (представляется ежеквартально, за 15 дней до срока сдачи отчета главным распорядителем средств федерального бюджета, установленного Росстатом).

5. Форма 1-БЗ (инвестиции) «Сведения об использовании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденная приказом Росстата от 3 августа 2011 г. № 343 (представляется ежеквартально, 15-го числа первого месяца после отчетного квартала, годовая отчетность - 15 февраля).»;

- б) приложения № 4 - 6 изложить в следующей редакции:

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам распределения

и предоставления из федерального

бюджета субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Южного

и Северо-Кавказского федеральных

округов, на софинансирование

мероприятий, предусмотренных

федеральной целевой программой

«Юг России (2008 - 2013 годы)»

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 24 сентября 2012 г. №  955)

Средний уровень финансирования

расходных обязательств за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации с привлечением субсидий из федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой 
«Юг России (2008 - 2013 годы)»

| Направления реализации Программы | Срок реализации | Средний уровень финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| I. Минрегион России |  |  |
| Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики | 2011 год | 0,2 |
|  | 2012 год | 0,2 |
|  | 2013 год | 0,2 |
| Развитие туристско-рекреационного комплекса | 2011 год | 0,08 |
|  | 2012 год | 0,08 |
|  | 2013 год | 0,08 |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий | 2011 год | 0,2 |
|  | 2012 год | 0,2 |
|  | 2013 год | 0,2 |
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2011 год | 0,1 |
|  | 2012 год | 0,1 |
|  | 2013 год | 0,1 |
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения | 2011 год | 0,2 |
|  | 2012 год | 0,3 |
|  | 2013 год | 0,3 |
| II. Минсельхоз России |  |  |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий | 2011 год | 0,15 |
|  | 2012 год | 0,15 |
|  | 2013 год | 0,15 |
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения | 2011 год | 0,2 |
|  | 2012 год | 0,2 |
|  | 2013 год | 0,2 |
| III. Минобрнауки России |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2011 год | 0,18 |
|  | 2012 год | 0,18 |
|  | 2013 год | 0,18 |
| IV. Минздрав России |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2011 год | 0,2 |
| Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения | 2011 год | 0,2 |
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2012 год | 0,2 |
|  | 2013 год | 0,2 |
| V. Минтруд России |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2012 год | 0,2 |
| VI. Минэнерго России |  |  |
| Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики | 2011 год | 0,1 |
|  | 2012 год | 0,1 |
|  | 2013 год | 0,1 |
| Развитие туристско-рекреационного комплекса | 2011 год | 0,1 |
|  | 2012 год | 0,1 |
|  | 2013 год | 0,1 |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий | 2011 год | 0,1 |
|  | 2012 год | 0,2 |
|  | 2013 год | 0,2 |
| VII. Росавтодор |  |  |
| Развитие туристско-рекреационного комплекса | 2011 год | 0,2 |
|  | 2012 год | 0,2 |
|  | 2013 год | 0,2 |
| VIII. Ростуризм |  |  |
| Развитие туристско-рекреационного комплекса | 2011 год | 0,1 |
|  | 2012 год | 0,1 |
|  | 2013 год | 0,1 |
| IX. Росрыболовство |  |  |
| Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий | 2011 год | 0,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам распределения

и предоставления из федерального

бюджета субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Южного

и Северо-Кавказского федеральных

округов, на софинансирование

мероприятий, предусмотренных

федеральной целевой программой

- «Юг России (2008 - 2013 годы)»

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 24 сентября 2012 г. №  955)

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

субсидий из федерального бюджета между бюджетами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направления реализации Программы и главные распорядители средств федерального бюджета | Срок реализации | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- |
| I. Распределение субсидий по направлениям реализации Программы |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики | 2008 - 2013 годы | 5174,8 |
|  | 2008 год | 880,6 |
|  | 2009 год | 718,6 |
|  | 2010 год | 499,7 |
|  | 2011 год | 1094,4 |
|  | 2012 год | 1342,1 |
|  | 2013 год | 639,4 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса | 2008 - 2013 годы | 14292,4 |
|  | 2008 год | 2517,5 |
|  | 2009 год | 1871,9 |
|  | 2010 год | 1661,6 |
|  | 2011 год | 831,4 |
|  | 2012 год | 4709,9 |
|  | 2013 год | 2700,1 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий | 2008 - 2013 годы | 3746,6 |
|  | 2008 год | 771,8 |
|  | 2009 год | 745,5 |
|  | 2010 год | 243,1 |
|  | 2011 год | 237,5 |
|  | 2012 год | 924 |
|  | 2013 год | 824,7 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2008 - 2013 годы | 14958,9 |
|  | 2008 год | 2844,1 |
|  | 2009 год | 2066,2 |
|  | 2010 год | 1421,4 |
|  | 2011 год | 4036,3 |
|  | 2012 год | 2787 |
|  | 2013 год | 1803,9 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения | 2008 - 2013 годы | 6339 |
|  | 2008 год | 1562,2 |
|  | 2009 год | 1143,7 |
|  | 2010 год | 416,3 |
|  | 2011 год | 993,8 |
|  | 2012 год | 1589 |
|  | 2013 год | 634 |
| Всего по разделу I | 2008 - 2013 годы | 44511,7 |
|  | 2008 год | 8576,2 |
|  | 2009 год | 6545,9 |
|  | 2010 год | 4242,1 |
|  | 2011 год | 7193,4 |
|  | 2012 год | 11352 |
|  | 2013 год | 6602,1 |
| II. Распределение субсидий по государственным заказчикам Программы |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 1473,1 |
|  | 2008 год | 554,2 |
|  | 2009 год | 151,5 |
|  | 2010 год | 201,2 |
|  | 2011 год | 163,4 |
|  | 2012 год | 213,6 |
|  | 2013 год | 189,2 |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 21678,7 |
|  | 2008 год | 3516,2 |
|  | 2009 год | 2284,3 |
|  | 2010 год | 1269 |
|  | 2011 год | 4863,6 |
|  | 2012 год | 7045,6 |
|  | 2013 год | 2700 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 4389 |
|  | 2008 год | 698,4 |
|  | 2009 год | 850,9 |
|  | 2010 год | 767,6 |
|  | 2011 год | 302,3 |
|  | 2012 год | 1019,8 |
|  | 2013 год | 750 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 2182,2 |
|  | 2008 год | 508,8 |
|  | 2009 год | 486,1 |
|  | 2010 год | 202,6 |
|  | 2011 год | 121,3 |
|  | 2012 год | 463,4 |
|  | 2013 год | 400 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 4124,1 |
|  | 2008 год | 876,9 |
|  | 2009 год | 704,2 |
|  | 2010 год | 537,5 |
|  | 2011 год | 570,6 |
|  | 2012 год | 777 |
|  | 2013 год | 657,9 |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 5477,3 |
|  | 2008 год | 1309,5 |
|  | 2009 год | 931 |
|  | 2010 год | 635,2 |
|  | 2011 год | 648 |
|  | 2012 год | 1203,6 |
|  | 2013 год | 750 |
| Минтруд России | 2012 - 2013 годы | 68 |
|  | 2012 год | 68 |
|  | 2013 год | - |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 5008,7 |
|  | 2008 год | 1057,2 |
|  | 2009 год | 1097,9 |
|  | 2010 год | 629 |
|  | 2011 год | 508,6 |
|  | 2012 год | 561 |
|  | 2013 год | 1155 |
| Росрыболовство | 2008 - 2013 годы | 110,6 |
|  | 2008 год | 55 |
|  | 2009 год | 40 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 15,6 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего по разделу II | 2008 - 2013 годы | 44511,7 |
|  | 2008 год | 8576,2 |
|  | 2009 год | 6545,9 |
|  | 2010 год | 4242,1 |
|  | 2011 год | 7193,4 |
|  | 2012 год | 11352 |
|  | 2013 год | 6602,1 |
| III. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации |  |  |
| 1. Республика Адыгея |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 103,1 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 103,1 |
|  | 2013 год | - |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 1603,8 |
|  | 2008 год | 306,2 |
|  | 2009 год | 201,5 |
|  | 2010 год | 189,2 |
|  | 2011 год | 109,8 |
|  | 2012 год | 349,9 |
|  | 2013 год | 447,2 |
| в том числе: |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 417,4 |
|  | 2008 год | 157,4 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 177,3 |
|  | 2013 год | 82,7 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 408,2 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 70 |
|  | 2010 год | 82,1 |
|  | 2011 год | 36,1 |
|  | 2012 год | 104,4 |
|  | 2013 год | 115,6 |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 778,2 |
|  | 2008 год | 148,8 |
|  | 2009 год | 131,5 |
|  | 2010 год | 107,1 |
|  | 2011 год | 73,7 |
|  | 2012 год | 68,2 |
|  | 2013 год | 248,9 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 102 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 102 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 974,5 |
|  | 2008 год | 328,4 |
|  | 2009 год | 283,2 |
|  | 2010 год | 200,7 |
|  | 2011 год | 162,2 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008-2010 годы | 320,5 |
|  | 2008 год | 112 |
|  | 2009 год | 89,3 |
|  | 2010 год | 119,2 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 439,5 |
|  | 2008 год | 144,9 |
|  | 2009 год | 90,9 |
|  | 2010 год | 41,5 |
|  | 2011 год | 162,2 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 214,5 |
|  | 2008 год | 71,5 |
|  | 2009 год | 103 |
|  | 2010 год | 40 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 1106,2 |
|  | 2008 год | 384,3 |
|  | 2009 год | 226,2 |
|  | 2010 год | 16,2 |
|  | 2011 год | 98,8 |
|  | 2012 год | 297,1 |
|  | 2013 год | 83,6 |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 3889,6 |
|  | 2008 год | 1018,9 |
|  | 2009 год | 812,9 |
|  | 2010 год | 406,1 |
|  | 2011 год | 370,8 |
|  | 2012 год | 750,1 |
|  | 2013 год | 530,8 |
| 2. Республика Дагестан |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики - всего | 2008 - 2013 годы | 1752,6 |
|  | 2008 год | 95 |
|  | 2009 год | 104 |
|  | 2010 год | 90 |
|  | 2011 год | 534,8 |
|  | 2012 год | 665 |
|  | 2013 год | 263,8 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 1382,5 |
|  | 2008 год | 95 |
|  | 2009 год | 95 |
|  | 2010 год | 90 |
|  | 2011 год | 500 |
|  | 2012 год | 565 |
|  | 2013 год | 37,5 |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 370,1 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 9 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 34,8 |
|  | 2012 год | 100 |
|  | 2013 год | 226,3 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 553,1 |
|  | 2008 год | 227 |
|  | 2009 год | 59,6 |
|  | 2010 год | 143,1 |
|  | 2011 год | 123,4 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 210 |
|  | 2008 год | 110 |
|  | 2009 год | 40 |
|  | 2010 год | 60 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 343,1 |
|  | 2008 год | 117 |
|  | 2009 год | 19,6 |
|  | 2010 год | 83,1 |
|  | 2011 год | 123,4 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 1201,7 |
|  | 2008 год | 186,5 |
|  | 2009 год | 84,4 |
|  | 2010 год | 40,8 |
|  | 2011 год | 140,8 |
|  | 2012 год | 417,7 |
|  | 2013 год | 331,5 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 8514,5 |
|  | 2008 год | 1173,5 |
|  | 2009 год | 623,3 |
|  | 2010 год | 450,4 |
|  | 2011 год | 3479,1 |
|  | 2012 год | 1848,7 |
|  | 2013 год | 939,5 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 2109,2 |
|  | 2008 год | 376 |
|  | 2009 год | 176,7 |
|  | 2010 год | 79,5 |
|  | 2011 год | 335 |
|  | 2012 год | 682 |
|  | 2013 год | 460 |
| Минтруд России | 2012 - 2013 годы | 68 |
|  | 2012 год | 68 |
|  | 2013 год | - |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 1457,5 |
|  | 2008 год | 249,5 |
|  | 2009 год | 125,9 |
|  | 2010 год | 184,4 |
|  | 2011 год | 354,4 |
|  | 2012 год | 414,6 |
|  | 2013 год | 128,7 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 84,7 |
|  | 2008 год | 38 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | 17,9 |
|  | 2011 год | 10 |
|  | 2012 год | 7,2 |
|  | 2013 год | 11,6 |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 4795,1 |
|  | 2008 год | 510 |
|  | 2009 год | 320,7 |
|  | 2010 год | 168,6 |
|  | 2011 год | 2779,7 |
|  | 2012 год | 676,9 |
|  | 2013 год | 339,2 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 1183,3 |
|  | 2008 год | 215 |
|  | 2009 год | 106,6 |
|  | 2010 год | 75 |
|  | 2011 год | 161 |
|  | 2012 год | 500,8 |
|  | 2013 год | 124,9 |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 13205,2 |
|  | 2008 год | 1897 |
|  | 2009 год | 977,9 |
|  | 2010 год | 799,3 |
|  | 2011 год | 4439,1 |
|  | 2012 год | 3432,2 |
|  | 2013 год | 1659,7 |
| 3. Республика Ингушетия |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 1726,7 |
|  | 2008 год | 419 |
|  | 2009 год | 384,3 |
|  | 2010 год | 166,9 |
|  | 2011 год | 190,2 |
|  | 2012 год | 339 |
|  | 2013 год | 227,3 |
| 2. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 1219,7 |
|  | 2008 год | 183,2 |
|  | 2009 год | 164,2 |
|  | 2010 год | 299,9 |
|  | 2011 год | 80 |
|  | 2012 год | 294,1 |
|  | 2013 год | 198,3 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 838,9 |
|  | 2008 год | 183,2 |
|  | 2009 год | 136,8 |
|  | 2010 год | 170,3 |
|  | 2011 год | 80 |
|  | 2012 год | 198,6 |
|  | 2013 год | 70 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 380,8 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 27,4 |
|  | 2010 год | 129,6 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 95,5 |
|  | 2013 год | 128,3 |
| 3. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения - всего | 2008 - 2013 годы | 989 |
|  | 2008 год | 375 |
|  | 2009 год | 324,5 |
|  | 2010 год | 15 |
|  | 2011 год | 42,2 |
|  | 2012 год | 159,6 |
|  | 2013 год | 72,7 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 753 |
|  | 2008 год | 299 |
|  | 2009 год | 164,5 |
|  | 2010 год | 15 |
|  | 2011 год | 42,2 |
|  | 2012 год | 159,6 |
|  | 2013 год | 72,7 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 236 |
|  | 2008 год | 76 |
|  | 2009 год | 160 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 3935,4 |
|  | 2008 год | 977,2 |
|  | 2009 год | 873 |
|  | 2010 год | 481,8 |
|  | 2011 год | 312,4 |
|  | 2012 год | 792,7 |
|  | 2013 год | 498,3 |
| 4. Кабардино-Балкарская Республика |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минэнерго России) | 2008 - 2013 годы | 1057,6 |
|  | 2008 год | 270 |
|  | 2009 год | 180,3 |
|  | 2010 год | 146,6 |
|  | 2011 год | 308,3 |
|  | 2012 год | 50 |
|  | 2013 год | 102,4 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 5053,4 |
|  | 2008 год | 935 |
|  | 2009 год | 519,9 |
|  | 2010 год | 457 |
|  | 2011 год | 278,7 |
|  | 2012 год | 1440,6 |
|  | 2013 год | 1422,2 |
| в том числе: |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 185 |
|  | 2008 год | 185 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 3083,3 |
|  | 2008 год | 495 |
|  | 2009 год | 70 |
|  | 2010 год | 198,6 |
|  | 2011 год | 200,2 |
|  | 2012 год | 1046,5 |
|  | 2013 год | 1073 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 1785,1 |
|  | 2008 год | 255 |
|  | 2009 год | 449,9 |
|  | 2010 год | 258,4 |
|  | 2011 год | 78,5 |
|  | 2012 год | 394,1 |
|  | 2013 год | 349,2 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 100 |
|  | 2008 год | 100 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 171 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 119 |
|  | 2012 год | 52 |
|  | 2013 год | - |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 171 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 119 |
|  | 2012 год | 52 |
|  | 2013 год | - |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 6382 |
|  | 2008 год | 1305 |
|  | 2009 год | 700,2 |
|  | 2010 год | 603,6 |
|  | 2011 год | 706 |
|  | 2012 год | 1542,6 |
|  | 2013 год | 1524,6 |
| 5. Республика Калмыкия |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 350,9 |
|  | 2008 год | 96,6 |
|  | 2009 год | 30,3 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 30,5 |
|  | 2012 год | 147,6 |
|  | 2013 год | 45,9 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса (Ростуризм) | 2008 - 2013 годы | 43,1 |
|  | 2008 год | 20 |
|  | 2009 год | 23,1 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий - всего | 2008 - 2013 годы | 651,3 |
|  | 2008 год | 274 |
|  | 2009 год | 219,6 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 30,1 |
|  | 2012 год | 13,1 |
|  | 2013 год | 114,5 |
| в том числе: |  |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 415,2 |
|  | 2008 год | 190 |
|  | 2009 год | 163,8 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 61,4 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 125,4 |
|  | 2008 год | 29 |
|  | 2009 год | 15,8 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 14,5 |
|  | 2012 год | 13,1 |
|  | 2013 год | 53,0 |
| Росрыболовство | 2008 - 2013 годы | 110,6 |
|  | 2008 год | 55 |
|  | 2009 год | 40 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 15,6 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 1615,9 |
|  | 2008 год | 624,2 |
|  | 2009 год | 575,9 |
|  | 2010 год | 217,2 |
|  | 2011 год | 56 |
|  | 2012 год | 97,3 |
|  | 2013 год | 45,3 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 1124,8 |
|  | 2008 год | 444,9 |
|  | 2009 год | 413,9 |
|  | 2010 год | 195 |
|  | 2011 год | 28 |
|  | 2012 год | 43 |
|  | 2013 год | - |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 295,8 |
|  | 2008 год | 141,1 |
|  | 2009 год | 154,7 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 195,3 |
|  | 2008 год | 38,2 |
|  | 2009 год | 7,3 |
|  | 2010 год | 22,2 |
|  | 2011 год | 28 |
|  | 2012 год | 54,3 |
|  | 2013 год | 45,3 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения - всего | 2008 - 2013 годы | 331,7 |
|  | 2008 год | 113,4 |
|  | 2009 год | 26,9 |
|  | 2010 год | 12 |
|  | 2011 год | 28,2 |
|  | 2012 год | 105 |
|  | 2013 год | 46,2 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 211,1 |
|  | 2008 год | 32 |
|  | 2009 год | 2,4 |
|  | 2010 год | 12 |
|  | 2011 год | 13,5 |
|  | 2012 год | 105 |
|  | 2013 год | 46,2 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 120,6 |
|  | 2008 год | 81,4 |
|  | 2009 год | 24,5 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 14,7 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 2992,9 |
|  | 2008 год | 1128,2 |
|  | 2009 год | 875,8 |
|  | 2010 год | 229,2 |
|  | 2011 год | 144,8 |
|  | 2012 год | 363 |
|  | 2013 год | 251,9 |
| 6. Карачаево-Черкесская Республика |  |  |
| 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 2138,1 |
|  | 2008 год | 597,4 |
|  | 2009 год | 601,6 |
|  | 2010 год | 363,5 |
|  | 2011 год | 40 |
|  | 2012 год | 279,1 |
|  | 2013 год | 256,5 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 223,5 |
|  | 2008 год | 88 |
|  | 2009 год | 121,2 |
|  | 2010 год | 14,3 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 343,7 |
|  | 2008 год | 130 |
|  | 2009 год | 91 |
|  | 2010 год | 122,7 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 1263,5 |
|  | 2008 год | 304,6 |
|  | 2009 год | 344 |
|  | 2010 год | 184,1 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 242,8 |
|  | 2013 год | 188 |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 307,4 |
|  | 2008 год | 74,8 |
|  | 2009 год | 45,4 |
|  | 2010 год | 42,4 |
|  | 2011 год | 40 |
|  | 2012 год | 36,3 |
|  | 2013 год | 68,5 |
| 2. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий - всего | 2008 - 2013 годы | 651,6 |
|  | 2008 год | 93 |
|  | 2009 год | 90,8 |
|  | 2010 год | 47 |
|  | 2011 год | 16,5 |
|  | 2012 год | 190,8 |
|  | 2013 год | 213,5 |
| в том числе: |  |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 136,3 |
|  | 2008 год | 21 |
|  | 2009 год | 18,3 |
|  | 2010 год | 20 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 77 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 515,3 |
|  | 2008 год | 72 |
|  | 2009 год | 72,5 |
|  | 2010 год | 27 |
|  | 2011 год | 16,5 |
|  | 2012 год | 190,8 |
|  | 2013 год | 136,5 |
| 3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 753,5 |
|  | 2008 год | 58 |
|  | 2009 год | 87,5 |
|  | 2010 год | 71,2 |
|  | 2011 год | 100,5 |
|  | 2012 год | 210,8 |
|  | 2013 год | 225,5 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 448,8 |
|  | 2008 год | 58 |
|  | 2009 год | 45,5 |
|  | 2010 год | 24,3 |
|  | 2011 год | 51 |
|  | 2012 год | 130 |
|  | 2013 год | 140 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 304,8 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 42 |
|  | 2010 год | 46,9 |
|  | 2011 год | 49,5 |
|  | 2012 год | 80,8 |
|  | 2013 год | 85,6 |
| 4. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения - всего | 2008 - 2013 годы | 1400,2 |
|  | 2008 год | 257,2 |
|  | 2009 год | 173,3 |
|  | 2010 год | 62 |
|  | 2011 год | 533,7 |
|  | 2012 год | 241,3 |
|  | 2013 год | 132,7 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 1303,2 |
|  | 2008 год | 235,2 |
|  | 2009 год | 168,9 |
|  | 2010 год | 60,5 |
|  | 2011 год | 518,2 |
|  | 2012 год | 221,4 |
|  | 2013 год | 99 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 97 |
|  | 2008 год | 22 |
|  | 2009 год | 4,4 |
|  | 2010 год | 1,5 |
|  | 2011 год | 15,5 |
|  | 2012 год | 19,9 |
|  | 2013 год | 33,7 |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 4943,5 |
|  | 2008 год | 1005,6 |
|  | 2009 год | 953,2 |
|  | 2010 год | 543,7 |
|  | 2011 год | 690,7 |
|  | 2012 год | 922 |
|  | 2013 год | 828,2 |
| 7. Республика Северная Осетия - Алания |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 183,9 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 19,7 |
|  | 2010 год | 96,2 |
|  | 2011 год | 30,6 |
|  | 2012 год | 37,4 |
|  | 2013 год | - |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 2881,9 |
|  | 2008 год | 431,9 |
|  | 2009 год | 466,2 |
|  | 2010 год | 508,8 |
|  | 2011 год | 279,5 |
|  | 2012 год | 621,3 |
|  | 2013 год | 574,2 |
| в том числе: |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 177,1 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 63,4 |
|  | 2010 год | 75,7 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 38 |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 834,3 |
|  | 2008 год | 100 |
|  | 2009 год | 162,8 |
|  | 2010 год | 128,7 |
|  | 2011 год | 91,8 |
|  | 2012 год | 100 |
|  | 2013 год | 251 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 1852 |
|  | 2008 год | 313,4 |
|  | 2009 год | 240 |
|  | 2010 год | 304,4 |
|  | 2011 год | 187,7 |
|  | 2012 год | 521,3 |
|  | 2013 год | 285,2 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 18,5 |
|  | 2008 год | 18,5 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий - всего | 2008 - 2013 годы | 1040 |
|  | 2008 год | 118,3 |
|  | 2009 год | 248,7 |
|  | 2010 год | 155,3 |
|  | 2011 год | 50,1 |
|  | 2012 год | 302,4 |
|  | 2013 год | 165,2 |
| в том числе: |  |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 153,5 |
|  | 2008 год | 22,8 |
|  | 2009 год | 88,2 |
|  | 2010 год | 42,5 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 816,5 |
|  | 2008 год | 95,5 |
|  | 2009 год | 160,5 |
|  | 2010 год | 112,8 |
|  | 2011 год | 50,1 |
|  | 2012 год | 232,4 |
|  | 2013 год | 165,2 |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 70 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 70 |
|  | 2013 год | - |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 1709,8 |
|  | 2008 год | 476,8 |
|  | 2009 год | 332,1 |
|  | 2010 год | 182 |
|  | 2011 год | 39,5 |
|  | 2012 год | 284,1 |
|  | 2013 год | 395,3 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 464,1 |
|  | 2008 год | 135,4 |
|  | 2009 год | 68,8 |
|  | 2010 год | 46,9 |
|  | 2011 год | 35 |
|  | 2012 год | 98 |
|  | 2013 год | 80 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 1245,7 |
|  | 2008 год | 341,4 |
|  | 2009 год | 263,3 |
|  | 2010 год | 135,1 |
|  | 2011 год | 4,5 |
|  | 2012 год | 186,1 |
|  | 2013 год | 315,3 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения - всего | 2008 - 2013 годы | 1328,6 |
|  | 2008 год | 217,3 |
|  | 2009 год | 286,2 |
|  | 2010 год | 236,1 |
|  | 2011 год | 129,9 |
|  | 2012 год | 285,2 |
|  | 2013 год | 173,9 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 1160,4 |
|  | 2008 год | 140,9 |
|  | 2009 год | 237,8 |
|  | 2010 год | 192,7 |
|  | 2011 год | 129,9 |
|  | 2012 год | 285,2 |
|  | 2013 год | 173,9 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 168,2 |
|  | 2008 год | 76,4 |
|  | 2009 год | 48,4 |
|  | 2010 год | 43,4 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 7144,2 |
|  | 2008 год | 1244,3 |
|  | 2009 год | 1352,9 |
|  | 2010 год | 1178,4 |
|  | 2011 год | 529,6 |
|  | 2012 год | 1530,4 |
|  | 2013 год | 1308,6 |
| 8. Ставропольский край |  |  |
| 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса (Минрегион России) | 2012 - 2013 годы | 2019 |
|  | 2012 год | 2019 |
|  | 2013 год | - |
| Всего по разделу III | 2008 - 2013 годы | 44511,7 |
|  | 2008 год | 8576,2 |
|  | 2009 год | 6545,9 |
|  | 2010 год | 4242,1 |
|  | 2011 год | 7193,4 |
|  | 2012 год | 11352 |
|  | 2013 год | 6602,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам распределения

и предоставления из федерального

бюджета субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Южного

и Северо-Кавказского федеральных

округов, на софинансирование

мероприятий, предусмотренных

федеральной целевой программой

«Юг России (2008 - 2013 годы)»

- (в редакции постановления

- Правительства Российской Федерации

- от 24 сентября 2012 г. №  955)

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, и местных бюджетов на финансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов

Российской Федерации (муниципальной собственности)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направления реализации Программы | Срок реализации | Бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет |
| --- | --- | --- |
| I. Распределение средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по направлениям реализации Программы |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики | 2008 - 2013 годы | 1198,2 |
|  | 2008 год | 234,6 |
|  | 2009 год | 193,5 |
|  | 2010 год | 91,6 |
|  | 2011 год | 233,3 |
|  | 2012 год | 323,7 |
|  | 2013 год | 121,5 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса | 2008 - 2013 годы | 2821,6 |
|  | 2008 год | 556,3 |
|  | 2009 год | 425,2 |
|  | 2010 год | 473,6 |
|  | 2011 год | 345,7 |
|  | 2012 год | 627 |
|  | 2013 год | 393,8 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий | 2008 - 2013 годы | 1106,4 |
|  | 2008 год | 285,2 |
|  | 2009 год | 194,8 |
|  | 2010 год | 111,1 |
|  | 2011 год | 80,7 |
|  | 2012 год | 224,7 |
|  | 2013 год | 209,9 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях | 2008 - 2013 годы | 3462,4 |
|  | 2008 год | 744,1 |
|  | 2009 год | 724,7 |
|  | 2010 год | 316,2 |
|  | 2011 год | 606,2 |
|  | 2012 год | 622,1 |
|  | 2013 год | 449,1 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения | 2008 - 2013 годы | 1992,5 |
|  | 2008 год | 353,9 |
|  | 2009 год | 260,7 |
|  | 2010 год | 163,8 |
|  | 2011 год | 259 |
|  | 2012 год | 683,9 |
|  | 2013 год | 271,2 |
| Всего по разделу I | 2008 - 2013 годы | 10581,1 |
|  | 2008 год | 2174,1 |
|  | 2009 год | 1798,9 |
|  | 2010 год | 1156,3 |
|  | 2011 год | 1524,9 |
|  | 2012 год | 2481,4 |
|  | 2013 год | 1445,5 |
| II. Распределение субсидий по государственным заказчикам Программы |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 467,1 |
|  | 2008 год | 277,8 |
|  | 2009 год | 48 |
|  | 2010 год | 75,9 |
|  | 2011 год | 19,1 |
|  | 2012 год | 24,3 |
|  | 2013 год | 22 |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 4669 |
|  | 2008 год | 846 |
|  | 2009 год | 628,3 |
|  | 2010 год | 356,1 |
|  | 2011 год | 798,8 |
|  | 2012 год | 1466,7 |
|  | 2013 год | 573,1 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 1185,9 |
|  | 2008 год | 157,5 |
|  | 2009 год | 209,8 |
|  | 2010 год | 278,6 |
|  | 2011 год | 79,7 |
|  | 2012 год | 268,8 |
|  | 2013 год | 191,5 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 527,1 |
|  | 2008 год | 150,4 |
|  | 2009 год | 123,6 |
|  | 2010 год | 71,5 |
|  | 2011 год | 24,8 |
|  | 2012 год | 83,4 |
|  | 2013 год | 73,4 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 1107,4 |
|  | 2008 год | 208,3 |
|  | 2009 год | 275,5 |
|  | 2010 год | 155,1 |
|  | 2011 год | 127,7 |
|  | 2012 год | 182,4 |
|  | 2013 год | 158,4 |
| Минздрав России | 2008 - 2011 годы | 1471,7 |
|  | 2008 год | 346,8 |
|  | 2009 год | 281,8 |
|  | 2010 год | 94,9 |
|  | 2011 год | 164,3 |
|  | 2012 год | 337,5 |
|  | 2013 год | 246,4 |
| Минтруд России | 2012 год | 20 |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 1068,7 |
|  | 2008 год | 172,3 |
|  | 2009 год | 219,9 |
|  | 2010 год | 103,2 |
|  | 2011 год | 294,3 |
|  | 2012 год | 98,3 |
|  | 2013 год | 180,7 |
| Росрыболовство | 2008 - 2013 годы | 64,2 |
|  | 2008 год | 15 |
|  | 2009 год | 12 |
|  | 2010 год | 21 |
|  | 2011 год | 16,2 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего по разделу II | 2008 - 2013 годы | 10581,1 |
|  | 2008 год | 2174,1 |
|  | 2009 год | 1798,9 |
|  | 2010 год | 1156,3 |
|  | 2011 год | 1524,9 |
|  | 2012 год | 2481,4 |
|  | 2013 год | 1445,5 |
| III. Распределение средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |  |  |
| 1. Республика Адыгея |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 52,2 |
|  | 2008 год | 26 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 26,2 |
|  | 2013 год | - |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 393,6 |
|  | 2008 год | 68,8 |
|  | 2009 год | 111 |
|  | 2010 год | 58,4 |
|  | 2011 год | 18,5 |
|  | 2012 год | 66,5 |
|  | 2013 год | 70,4 |
| в том числе: |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 88,7 |
|  | 2008 год | 53,8 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | 4,6 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 20,3 |
|  | 2013 год | 10 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 163,6 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 43 |
|  | 2010 год | 43,8 |
|  | 2011 год | 9,5 |
|  | 2012 год | 37,3 |
|  | 2013 год | 30 |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 141,3 |
|  | 2008 год | 15 |
|  | 2009 год | 68 |
|  | 2010 год | 10 |
|  | 2011 год | 9 |
|  | 2012 год | 8,9 |
|  | 2013 год | 30,4 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 13 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 13 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 339,9 |
|  | 2008 год | 110,2 |
|  | 2009 год | 124,6 |
|  | 2010 год | 67,5 |
|  | 2011 год | 37,6 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2010 годы | 73 |
|  | 2008 год | 25,9 |
|  | 2009 год | 25,9 |
|  | 2010 год | 21,2 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 183,5 |
|  | 2008 год | 57,3 |
|  | 2009 год | 58,3 |
|  | 2010 год | 30,3 |
|  | 2011 год | 37,6 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 83,4 |
|  | 2008 год | 27 |
|  | 2009 год | 40,4 |
|  | 2010 год | 16 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 288,9 |
|  | 2008 год | 67,5 |
|  | 2009 год | 18,8 |
|  | 2010 год | 10,4 |
|  | 2011 год | 26,1 |
|  | 2012 год | 129 |
|  | 2013 год | 37,1 |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 1087,6 |
|  | 2008 год | 272,5 |
|  | 2009 год | 267,4 |
|  | 2010 год | 136,3 |
|  | 2011 год | 82,2 |
|  | 2012 год | 221,7 |
|  | 2013 год | 107,5 |
| 2. Республика Дагестан |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики - всего | 2008 - 2013 годы | 485,1 |
|  | 2008 год | 54,6 |
|  | 2009 год | 56,6 |
|  | 2010 год | 54,8 |
|  | 2011 год | 131,5 |
|  | 2012 год | 153 |
|  | 2013 год | 34,6 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 442,8 |
|  | 2008 год | 54,6 |
|  | 2009 год | 54,6 |
|  | 2010 год | 54,8 |
|  | 2011 год | 128,1 |
|  | 2012 год | 141,3 |
|  | 2013 год | 9,4 |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 42,3 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 2 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 3,4 |
|  | 2012 год | 11,7 |
|  | 2013 год | 25,2 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 140 |
|  | 2008 год | 62,7 |
|  | 2009 год | 32 |
|  | 2010 год | 31 |
|  | 2011 год | 14,3 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 52,5 |
|  | 2008 год | 30 |
|  | 2009 год | 10 |
|  | 2010 год | 12,5 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 87,5 |
|  | 2008 год | 32,7 |
|  | 2009 год | 22 |
|  | 2010 год | 18,5 |
|  | 2011 год | 14,3 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 316,8 |
|  | 2008 год | 43 |
|  | 2009 год | 48 |
|  | 2010 год | 14,7 |
|  | 2011 год | 23,7 |
|  | 2012 год | 104,4 |
|  | 2013 год | 83 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях - всего | 2008 - 2013 годы | 1626,8 |
|  | 2008 год | 264 |
|  | 2009 год | 237 |
|  | 2010 год | 113,4 |
|  | 2011 год | 472,3 |
|  | 2012 год | 357,5 |
|  | 2013 год | 182,6 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 514,5 |
|  | 2008 год | 68 |
|  | 2009 год | 59 |
|  | 2010 год | 18 |
|  | 2011 год | 83,8 |
|  | 2012 год | 170,5 |
|  | 2013 год | 115,2 |
| Минтруд России | 2012 год | 20 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 361,5 |
|  | 2008 год | 54 |
|  | 2009 год | 58 |
|  | 2010 год | 52,4 |
|  | 2011 год | 77,8 |
|  | 2012 год | 91 |
|  | 2013 год | 28,3 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 9,9 |
|  | 2008 год | 2 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | 4 |
|  | 2011 год | 1,8 |
|  | 2012 год | 0,8 |
|  | 2013 год | 1,3 |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 720,9 |
|  | 2008 год | 140 |
|  | 2009 год | 120 |
|  | 2010 год | 39 |
|  | 2011 год | 308,9 |
|  | 2012 год | 75,2 |
|  | 2013 год | 37,8 |
| 5. Мероприятия регионального значения поразвитию систем жизнеобеспечения населения (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 437,9 |
|  | 2008 год | 55 |
|  | 2009 год | 55 |
|  | 2010 год | 18,4 |
|  | 2011 год | 41,3 |
|  | 2012 год | 214,6 |
|  | 2013 год | 53,6 |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 3006,6 |
|  | 2008 год | 479,3 |
|  | 2009 год | 428,6 |
|  | 2010 год | 232,3 |
|  | 2011 год | 683,1 |
|  | 2012 год | 829,5 |
|  | 2013 год | 353,8 |
| 3. Республика Ингушетия |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 393,7 |
|  | 2008 год | 90 |
|  | 2009 год | 84,8 |
|  | 2010 год | 17,8 |
|  | 2011 год | 47,6 |
|  | 2012 год | 90,3 |
|  | 2013 год | 63,2 |
| 2. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 302,3 |
|  | 2008 год | 55 |
|  | 2009 год | 45,5 |
|  | 2010 год | 56,2 |
|  | 2011 год | 19,2 |
|  | 2012 год | 75,3 |
|  | 2013 год | 51,1 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 206,7 |
|  | 2008 год | 55 |
|  | 2009 год | 31,5 |
|  | 2010 год | 28,6 |
|  | 2011 год | 19,2 |
|  | 2012 год | 52,9 |
|  | 2013 год | 19,5 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 95,6 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 14 |
|  | 2010 год | 27,6 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 22,4 |
|  | 2013 год | 31,6 |
| 3. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения - всего | 2008 - 2013 годы | 285,9 |
|  | 2008 год | 77,7 |
|  | 2009 год | 64,6 |
|  | 2010 год | 27,4 |
|  | 2011 год | 10,6 |
|  | 2012 год | 71,8 |
|  | 2013 год | 33,8 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 235,9 |
|  | 2008 год | 57,7 |
|  | 2009 год | 34,6 |
|  | 2010 год | 27,4 |
|  | 2011 год | 10,6 |
|  | 2012 год | 71,8 |
|  | 2013 год | 33,8 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 50 |
|  | 2008 год | 20 |
|  | 2009 год | 30 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 981,9 |
|  | 2008 год | 222,7 |
|  | 2009 год | 194,9 |
|  | 2010 год | 101,4 |
|  | 2011 год | 77,4 |
|  | 2012 год | 237,4 |
|  | 2013 год | 148,1 |
| 4. Кабардино-Балкарская Республика |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минэнерго России) | 2008 - 2013 годы | 160,2 |
|  | 2008 год | 54 |
|  | 2009 год | 39 |
|  | 2010 год | 9,6 |
|  | 2011 год | 38,1 |
|  | 2012 год | 7,5 |
|  | 2013 год | 12 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 957,5 |
|  | 2008 год | 285 |
|  | 2009 год | 84,2 |
|  | 2010 год | 163,6 |
|  | 2011 год | 40,7 |
|  | 2012 год | 193,3 |
|  | 2013 год | 190,7 |
| в том числе: |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 185,5 |
|  | 2008 год | 185,5 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 285,6 |
|  | 2008 год | 49,5 |
|  | 2009 год | 10 |
|  | 2010 год | 12,8 |
|  | 2011 год | 19,8 |
|  | 2012 год | 93,5 |
|  | 2013 год | 100 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 486,4 |
|  | 2008 год | 50 |
|  | 2009 год | 74,2 |
|  | 2010 год | 150,8 |
|  | 2011 год | 20,9 |
|  | 2012 год | 99,8 |
|  | 2013 год | 90,7 |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 63 |
|  | 2008 год | 63 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 4.Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях (Минздрав России) | 2008 - 2013 годы | 92 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | 31,6 |
|  | 2012 год | 45,4 |
|  | 2013 год | 15 |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 1272,7 |
|  | 2008 год | 402 |
|  | 2009 год | 123,2 |
|  | 2010 год | 173,2 |
|  | 2011 год | 110,4 |
|  | 2012 год | 246,2 |
|  | 2013 год | 217,7 |
| 5. Республика Калмыкия |  |  |
| 1. Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 82,1 |
|  | 2008 год | 10 |
|  | 2009 год | 12 |
|  | 2010 год | 3 |
|  | 2011 год | 8,1 |
|  | 2012 год | 37,3 |
|  | 2013 год | 11,7 |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса (Ростуризм) | 2008 - 2013 годы | 25,8 |
|  | 2008 год | 1,8 |
|  | 2009 год | 10 |
|  | 2010 год | 14 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий - всего | 2008 - 2013 годы | 343,8 |
|  | 2008 год | 127,4 |
|  | 2009 год | 65,3 |
|  | 2010 год | 42,1 |
|  | 2011 год | 34 |
|  | 2012 год | 27,3 |
|  | 2013 год | 47,7 |
| в том числе: |  |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 218,9 |
|  | 2008 год | 82 |
|  | 2009 год | 44,3 |
|  | 2010 год | 14,5 |
|  | 2011 год | 15 |
|  | 2012 год | 25 |
|  | 2013 год | 38,1 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 60,7 |
|  | 2008 год | 30,4 |
|  | 2009 год | 9 |
|  | 2010 год | 6,6 |
|  | 2011 год | 2,8 |
|  | 2012 год | 2,3 |
|  | 2013 год | 9,6 |
| Росрыболовство | 2008 - 2013 годы | 64,2 |
|  | 2008 год | 15 |
|  | 2009 год | 12 |
|  | 2010 год | 21 |
|  | 2011 год | 16,2 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 538,3 |
|  | 2008 год | 211,4 |
|  | 2009 год | 215,7 |
|  | 2010 год | 17,5 |
|  | 2011 год | 10,9 |
|  | 2012 год | 27,5 |
|  | 2013 год | 55,3 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 349,2 |
|  | 2008 год | 153,4 |
|  | 2009 год | 125,4 |
|  | 2010 год | 10,3 |
|  | 2011 год | 7,4 |
|  | 2012 год | 11,4 |
|  | 2013 год | 41,3 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 140 |
|  | 2008 год | 38 |
|  | 2009 год | 83,3 |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 9,9 |
|  | 2013 год | 8,8 |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 49,1 |
|  | 2008 год | 20 |
|  | 2009 год | 7 |
|  | 2010 год | 7,2 |
|  | 2011 год | 3,5 |
|  | 2012 год | 6,2 |
|  | 2013 год | 5,2 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения- всего | 2008 - 2013 годы | 142,8 |
|  | 2008 год | 37 |
|  | 2009 год | 22,8 |
|  | 2010 год | 10 |
|  | 2011 год | 7,5 |
|  | 2012 год | 45,4 |
|  | 2013 год | 20,1 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 88,5 |
|  | 2008 год | 12 |
|  | 2009 год | 2,5 |
|  | 2010 год | 4,9 |
|  | 2011 год | 3,6 |
|  | 2012 год | 45,4 |
|  | 2013 год | 20,1 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 54,3 |
|  | 2008 год | 25 |
|  | 2009 год | 20,3 |
|  | 2010 год | 5,1 |
|  | 2011 год | 3,9 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 1132,8 |
|  | 2008 год | 387,6 |
|  | 2009 год | 325,8 |
|  | 2010 год | 86,6 |
|  | 2011 год | 60,5 |
|  | 2012 год | 137,5 |
|  | 2013 год | 134,8 |
| 6. Карачаево-Черкесская Республика |  |  |
| 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 514,1 |
|  | 2008 год | 52,5 |
|  | 2009 год | 65 |
|  | 2010 год | 125,2 |
|  | 2011 год | 211,8 |
|  | 2012 год | 31,1 |
|  | 2013 год | 28,5 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 55,9 |
|  | 2008 год | 8,5 |
|  | 2009 год | 26,3 |
|  | 2010 год | 21,1 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 90,6 |
|  | 2008 год | 40 |
|  | 2009 год | 8 |
|  | 2010 год | 42,6 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 300,8 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 18,1 |
|  | 2010 год | 27,7 |
|  | 2011 год | 207 |
|  | 2012 год | 27,1 |
|  | 2013 год | 20,9 |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 66,8 |
|  | 2008 год | 4 |
|  | 2009 год | 12,6 |
|  | 2010 год | 33,8 |
|  | 2011 год | 4,8 |
|  | 2012 год | 4 |
|  | 2013 год | 7,6 |
| 2. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий - всего | 2008 - 2013 годы | 174,3 |
|  | 2008 год | 23 |
|  | 2009 год | 27 |
|  | 2010 год | 27,6 |
|  | 2011 год | 13,7 |
|  | 2012 год | 33,8 |
|  | 2013 год | 49,2 |
| в том числе: |  |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 46,6 |
|  | 2008 год | 1 |
|  | 2009 год | 5,8 |
|  | 2010 год | 4 |
|  | 2011 год | 10,7 |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 25,1 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 127,7 |
|  | 2008 год | 22 |
|  | 2009 год | 21,2 |
|  | 2010 год | 23,6 |
|  | 2011 год | 3 |
|  | 2012 год | 33,8 |
|  | 2013 год | 24,1 |
| 3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 211,5 |
|  | 2008 год | 2 |
|  | 2009 год | 51,5 |
|  | 2010 год | 29,6 |
|  | 2011 год | 24,2 |
|  | 2012 год | 50,4 |
|  | 2013 год | 53,8 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2013 годы | 114,5 |
|  | 2008 год | 9 |
|  | 2009 год | 19,3 |
|  | 2010 год | 5,4 |
|  | 2011 год 2012 год | 13,2 32,6 |
|  | 2013 год | 35 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 72,6 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 10,5 |
|  | 2010 год | 14,2 |
|  | 2011 год | 11,3 |
|  | 2012 год | 17,8 |
|  | 2013 год | 18,8 |
| 4. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения- всего | 2008 - 2013 годы | 441,3 |
|  | 2008 год | 65,9 |
|  | 2009 год | 49,7 |
|  | 2010 год | 35,5 |
|  | 2011 год | 139,4 |
|  | 2012 год | 100 |
|  | 2013 год | 50,8 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 409,7 |
|  | 2008 год | 54,2 |
|  | 2009 год | 47,8 |
|  | 2010 год | 34,9 |
|  | 2011 год | 135,4 |
|  | 2012 год | 95 |
|  | 2013 год | 42,4 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 31,6 |
|  | 2008 год | 11,7 |
|  | 2009 год | 1,9 |
|  | 2010 год | 0,6 |
|  | 2011 год | 4 |
|  | 2012 год | 5 |
|  | 2013 год | 8,4 |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 1316,8 |
|  | 2008 год | 150,4 |
|  | 2009 год | 171,5 |
|  | 2010 год | 207,9 |
|  | 2011 год | 389,4 |
|  | 2012 год | 215,3 |
|  | 2013 год | 182,3 |
| 7. Республика Северная Осетия - Алания |  |  |
| 1. Снятие и инфраструктурных ограничений развития экономики (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 24,9 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 1,1 |
|  | 2010 год | 6,4 |
|  | 2011 год | 8 |
|  | 2012 год | 9,4 |
|  | 2013 год | - |
| 2. Развитие туристско-рекреационного комплекса - всего | 2008 - 2013 годы | 604,3 |
|  | 2008 год | 85,5 |
|  | 2009 год | 123 |
|  | 2010 год | 81,4 |
|  | 2011 год | 60,4 |
|  | 2012 год | 149,8 |
|  | 2013 год | 104,2 |
| в том числе: |  |  |
| Ростуризм | 2008 - 2013 годы | 12,8 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | 3,4 |
|  | 2010 год | 5 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | 4,4 |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 144,2 |
|  | 2008 год | 16 |
|  | 2009 год | 35 |
|  | 2010 год | 35 |
|  | 2011 год | 11,1 |
|  | 2012 год | 18,1 |
|  | 2013 год | 29 |
| Росавтодор | 2008 - 2013 годы | 445,3 |
|  | 2008 год | 67,5 |
|  | 2009 год | 84,6 |
|  | 2010 год | 41,4 |
|  | 2011 год | 49,3 |
|  | 2012 год | 131,7 |
|  | 2013 год | 70,8 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 2 |
|  | 2008 год | 2 |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| 3. Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий - всего | 2008 - 2013 годы | 195,5 |
|  | 2008 год | 28,8 |
|  | 2009 год | 41,5 |
|  | 2010 год | 26,7 |
|  | 2011 год | 9,3 |
|  | 2012 год | 59,2 |
|  | 2013 год | 30 |
| в том числе: |  |  |
| Минэнерго России | 2008 - 2013 годы | 14,4 |
|  | 2008 год | 4,3 |
|  | 2009 год | 7,7 |
|  | 2010 год | 2,4 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 17,7 |
|  | 2008 год | - |
|  | 2009 год | - |
|  | 2010 год | - |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | 17,7 |
|  | 2013 год | - |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 163,4 |
|  | 2008 год | 24,5 |
|  | 2009 год | 33,8 |
|  | 2010 год | 24,3 |
|  | 2011 год | 9,3 |
|  | 2012 год | 41,5 |
|  | 2013 год | 30 |
| 4. Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях, - всего | 2008 - 2013 годы | 376 |
|  | 2008 год | 94,5 |
|  | 2009 год | 72,1 |
|  | 2010 год | 42 |
|  | 2011 год | 10,1 |
|  | 2012 год | 66 |
|  | 2013 год | 91,3 |
| в том числе: |  |  |
| Минздрав России | 2008 - 2011 годы | 121,8 |
|  | 2008 год | 35,5 |
|  | 2009 год | 20,7 |
|  | 2010 год | 11,4 |
|  | 2011 год | 9,1 |
|  | 2012 год | 24,7 |
|  | 2013 год | 20,4 |
| Минобрнауки России | 2008 - 2013 годы | 254,2 |
|  | 2008 год | 59 |
|  | 2009 год | 51,4 |
|  | 2010 год | 30,6 |
|  | 2011 год | 1 |
|  | 2012 год | 41,3 |
|  | 2013 год | 70,9 |
| 5. Мероприятия регионального значения по развитию систем жизнеобеспечения населения - всего | 2008 - 2013 годы | 395,7 |
|  | 2008 год | 50,8 |
|  | 2009 год | 49,8 |
|  | 2010 год | 62,1 |
|  | 2011 год | 34,1 |
|  | 2012 год | 123,1 |
|  | 2013 год | 75,8 |
| в том числе: |  |  |
| Минрегион России | 2008 - 2013 годы | 368,2 |
|  | 2008 год | 38 |
|  | 2009 год | 42,4 |
|  | 2010 год | 54,8 |
|  | 2011 год | 34,1 |
|  | 2012 год | 123,1 |
|  | 2013 год | 75,8 |
| Минсельхоз России | 2008 - 2013 годы | 27,5 |
|  | 2008 год | 12,8 |
|  | 2009 год | 7,4 |
|  | 2010 год | 7,3 |
|  | 2011 год | - |
|  | 2012 год | - |
|  | 2013 год | - |
| Всего | 2008 - 2013 годы | 1596,4 |
|  | 2008 год | 259,6 |
|  | 2009 год | 287,5 |
|  | 2010 год | 218,6 |
|  | 2011 год | 121,9 |
|  | 2012 год | 407,5 |
|  | 2013 год | 301,3 |
| 8. Ставропольский край |  |  |
| 1. Развитие туристско-рекреационного комплекса (Минрегион России) | 2008 - 2013 годы | 186,3 |
|  | 2012 год | 186,3 |
|  | 2013 год | - |
| Всего по разделу III | 2008 - 2013 годы | 10581,1 |
|  | 2008 год | 2174,1 |
|  | 2009 год | 1798,9 |
|  | 2010 год | 1156,3 |
|  | 2011 год | 1524,9 |
|  | 2012 год | 2481,4 |
|  | 2013 год | 1445,5». |

____________